Solicitud de cambio

[Nombre del Proyecto]

Fecha: [dd/mm/aaa]

# Datos de la solicitud de cambio

| ID de solicitud de cambio | 0001 |
| --- | --- |
| Solicitante del cambio | Carlos Andres Montoya |
| Área del solicitante | Desarrollo |
| Patrocinador del proyecto | Alpina |
| Gerente del proyecto | Andres Ricardo Andrade |

# Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos Otro ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

# Causa / origen del cambio

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva ☐ ☐ X Acción preventiva Otros ☐ ☐

# Descripción de la propuesta de cambio

Cambiar las tecnologías hacia unas mucho más eficientes para la compatibilidad con distintos dispositivos

# Justificación de la propuesta de cambio

Por facilidades de integración de múltiples dispositivos, se eligió un cambio completo de la tecnología tanto de frontend como backend

# Impacto del cambio en la línea base

Alcance: El alcance se expande al poder ser compatibles con los dispositivos IOS y no solo Android como lo tenía previsto Cronograma: No existe cambios en el cronograma ya que el cambio se hizo antes de empezar la codificación Costo: No cambia nada en cuanto a costos ya que no se deshizo ningún avance en cuanto a codificación, evitando retrocesos y perdidas Calidad: Al trabajar con tecnologías nativas se asegura una mayor compatibilidad y mejor optimización

# Firmas del comité de cambios

| Nombre | Rol / Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Carlos Andres Montoya | ## Scrum Master | ## firmita |
| ## Andres Ricardo Andrade | ## Gerente del proyecto | ## firmé |
| ## Luis David Forero | ## QA | ## firma |