Acta de Constitución

del Proyecto

GESTOR DE CALIDAD DE PRODUCTOS ALPINAS

Fecha: 20/08/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Objetivos Generales	4

Objetivos Específicos	5

Premisas y Restricciones	6

Riesgos iniciales	6

Cronograma de hitos principales	7

Presupuesto Estimado	7

Lista de Interesados (Stakeholders)	8

Requisitos de aprobación del proyecto	8

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	9

Personal y recursos preasignados	11

Aprobaciones	11

# Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Casa de Software |
| --- | --- |
| Proyecto | Gestor de calidad de productos |
| Fecha de preparación | 12/08/2026 |
| Cliente | Alpina |
| Patrocinador principal | Alpina |
| Gerente de Proyecto | Andrés Andrade |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama Ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Andrés Montoya | Scrum Máster / Scrum Team | Backend |  |
| Sara Sofia Vargas | Scrum Team | Frontend |  |
| Daniel Felipe Moreno | Scrum Team | Backend |  |
| Luis David Forero | Scrum Team | Backend |  |
| Roy Alejandro Rojas | Scrum Team | Frontend |  |
| Andrés Andrade | Product Manager / Scrum Team | Backend |  |

# Propósito y Justificación del Proyecto

Hoy en día en las organizaciones, los errores operativos representan una causa frecuente de retrasos, reprocesos, sobrecostos y disminución de la calidad en los resultados. A partir de esta situación, se plantea que la implementación de software de gestión de calidad de productos puede optimizar la automatización de tareas, el control de información y la trazabilidad de los procesos, impactando directamente en la reducción de errores operativos. El tema se orienta a analizar de qué manera el uso de herramientas tecnológicas de gestión de calidad puede mejorar la eficiencia, la precisión y la toma de decisiones en los procesos organizacionales, medido a través del número de errores operativos, el tiempo de ejecución de tareas y el número de tareas completadas correctamente.

Descripción del Proyecto y Entregables

Evaluar como un software de gestión de calidad ayuda a reducir errores, reprocesos y tiempos de corrección, mejorando la eficiencia de los procesos.

Para el entregable es un software de gestión de calidad que permite registrar errores, reprocesos y tiempos, realizar seguimiento y generar resultados comparativos antes y despues de su implementación.

Requerimientos

Entre algunas de las herramientas más destacadas que se emplearan en el proyecto, podemos destacar Trello para una buena gestion de las actividades, Git como un medio de trabajo no presencial para todos los integrates del equipo, Java, Java Script y CSS como las herramientas principales de programacion y arquitectura del software, tambien destacando la parte de hardware, como los equipos remotos de cada uno de los integrantes.

# Objetivos Generales

Evaluar la incidencia de la implementación de software de gestión de calidad de productos en la reducción de errores operativos en los procesos organizacionales.

# Objetivos Específicos

- Identificar los errores operativos más frecuentes en los procesos organizacionales antes de la implementación del software de gestión de calidad de productos.

- Describir los cambios en el número de errores, tiempo de ejecución de tareas y porcentaje de tareas completadas correctamente después de la implementación del software de gestión de calidad.

- Evaluar la incidencia de la implementación del software de gestión de calidad de productos en la reducción de errores operativos, mediante la comparación estadística entre la situación inicial y la situación posterior.

# Premisas y Restricciones

Premisas:

- La red neuronal funcionará en tiempo real mediante la cámara del celular

- El cliente incluirá en el entrenamiento 4 productos de prueba para la red neuronal

- El cliente accederá mediante un teléfono móvil con cámara funcional

- El equipo de desarrollo se enfocará 100% en este proyecto.

Restricciones:

- La aplicación deberá estar dockerizada para asegurar su portabilidad y conectividad

- El frontend debe construirse con react, swift para abarcar la mayoría de los teléfonos móviles

- La aplicación debe estar para la fecha correspondiente (18/nov/2026)

# Riesgos iniciales

- Requerimientos ambiguos o incompletos

- Elección incorrecta de las tecnologías

- Falta de viabilidad técnica

- Ignorar la seguridad y el rendimiento

- Estimaciones optimistas

- Mala comunicación

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Planificación | 31/agus/2026 |
| Diseño | 15/sep/2026 |
| Codificación | 12/nov/2026 |
| Despliegue | 18/nov/2026 |

# Presupuesto Estimado

Teniendo en cuenta los costos de producción, entre ellos la parte de hardware y software, junto con el salario del equipo de desarrollo, se tiene una estimación de aproximadamente doscientos quince mil millones de pesos colombianos (215.000.000 COP).

# Lista de Interesados (Stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Representante de Alpina (Por definir) | Patrocinador / Cliente | Control de Calidad | Vicepresidencia de Operaciones |
| Andrés Andrade | Product Manager | Casa de Software | Gerencia de Proyectos |
| Carlos Andrés Montoya | Scrum Máster | Casa de Software | Desarrollo de Software |
| Operarios en planta | Usuarios Finales | Producción / Calidad | Operaciones (Alpina) |

# Requisitos de aprobación del proyecto

Demostrar una reducción de los errores operativos

Evaluar el tiempo de ejecución -corrección de tareas

Reducir los reprocesos

Aumentar las tareas complementos correctamente

Comparar los resultados antes y después

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Andrés Montoya | Scrum Máster / Scrum Team | Backend |  |
| Andrés Andrade | Product Manager / Scrum Team | Backend |  |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Administracion |  |
| Gestion |  |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Sara Sofia Vargas (Frontend - React/Swift) | Scrum Team | Casa de Software |
| Roy Alejandro Rojas (Frontend - React/Swift) | Scrum Team | Casa de Software |
| Daniel Felipe Moreno (Backend - Java) | Scrum Team | Casa de Software |
| Luis David Forero (Backend - Java) | Scrum Team | Casa de Software |
| Infraestructura Tecnológica (Equipos remotos, Docker, Trello, Git) | Soporte Técnico / TI | Casa de Software |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Representante de Alpina | 12/08/2026 | _______________________ |
| Andrés Andrade (PM) | 12/08/2026 | _______________________ |

| Integrante | Porcentaje |
| --- | --- |
| Carlos Andrés Montoya | 20% |
| Sara Sofia Vargas | 15% |
| Daniel Felipe Moreno | 15% |
| Luis David Forero | 15% |
| Roy Alejandro Rojas | 15% |
| Andrés Andrade | 20% |